

**Администрация Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_-п

г. Нарьян-Мар

**Об утверждении** [**Порядк**](consultantplus://offline/ref=00B4C9F940C5C574B860D7AF403EBA6C8DC62B78BCCC7D6B895D8483193510FBE2FB19DCFCE887A627E748x4l7L)**а организации и осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности**

Руководствуясь [пунктом 3 статьи 2](consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC45E34653FDAB8599BA29B18BC854F3A16B6C3B2085556510956CF4D3386FFC279E34CD4BC41CFB5CC010CEDBA13K) Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", [частью 2 пунктом 1 статьи](consultantplus://offline/ref=5FF7FB30ECAF088D4D18F1C847CA85CFCF8362A090619B038CC32F402AA11C0631783DA868141E66D8D7C7E5922DFB3C3FCF515AE0E5I) 5 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 N 474-п, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить [Порядок](consultantplus://offline/ref=5FF7FB30ECAF088D4D18EFC551A6D2C3CF8838AF90639355D69C741D7DA81651763764E825124B379C82CAED9E67AB7A74C0505C1372260538F2A7E4E4I) организации и осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа А.В. Цыбульский

Приложение

к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №\_\_\_\_

«Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности»

**Порядок организации и осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности**

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ненецкого автономного округа.

2. Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется в соответствии с порядком, определенным в разделе VII постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Контроль осуществляется Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

4. Предметом государственного контроля является соблюдение регулируемыми организациями обязательных требований законодательства в области реализации инвестиционных программ.

5. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении контроля устанавливаются административным регламентом.

6. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей по исполнению контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_