# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к отчету об исполнении окружного бюджета

# за девять месяцев 2013 года

Целевые программы

Долгосрочные целевые программы

В 2013 году на территории округа за счет средств окружного бюджета реализуется 28 долгосрочных целевых программ. В январе - сентябре 2013 года в окружном бюджете на реализацию данных программ были предусмотрены ассигнования в размере 3 090 301,2 тыс. рублей, что составляет 60,0 процентов от годовых назначений. Исполнение составило 1 646 780,6 тыс. рублей или 53,3 процента.

В целях создания условий для развития на территории округа массового жилищного строительства, создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения доступности жилья и коммунальных услуг в округе с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2022 годы (Код Целевой Статьи 522 51 00). Программа включает шесть подпрограмм. Государственный заказчик программы – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. На девять месяцев 2013 года на выполнение мероприятий программы запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 563 865,7 тыс. рублей. Фактически исполнено 906 233,4 тыс. рублей, или 57,9 процента, в том числе:

Код Целевой Статьи 522 51 01 подпрограмма «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма».

На 01.10.2013 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета на реализацию мероприятий Программы в размере 531 882,2 тыс. рублей – 46,4 процента от годового лимита.

По состоянию на 01.10.2013 года кассовое исполнение окружного бюджета составило в размере 212 073,5 тыс. рублей – 40,0 процентов от лимита девяти месяцев 2013 года. По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 371 086,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 243 391,0 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года - 127 695,6 тыс. рублей.

МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 01.10.2013 года за счет средств окружного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 76 429,8 тыс. рублей – 36,7 процента от годового лимита. Кассовое исполнение составило 18 101,6 тыс. рублей – 24,0 процента от лимита отчетного периода. На 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 35 008,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 18 101,6 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года –16 906,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы за девять месяцев 2013 года осуществлялась реализация мероприятий:

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 МО «Малоземельский сельсовет». Предусмотрено финансирование на девять месяцев 2013 года в размере 1000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены.

Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту, с освоением остатков бюджетных средств 2012 года и в связи с поздним предоставлением подрядчиком счетов на оплату.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 МО «Малоземельский сельсовет». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 913,0 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома № 1 МО «Омский сельсовет». Предусмотрено финансирование  в размере 7 800,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту

«Строительство 4-х квартирного жилого дома № 3 МО «Приморско-Куйский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 949,8 тыс. рублей. Средства освоены полностью. Работы ведутся с опережением графика производства работ. Освоение за счет остатков средств 2012 года 4 365,0 тыс. рублей.

«Строительство 4-х квартирного жилого дома № 4 МО «Приморско-Куйский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 4 850,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 4 634,7 тыс. рублей. Работы ведутся с опережением графика производства работ.

«Строительство 4-х квартирного жилого дома № 5 МО «Приморско-Куйский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 4 850,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 4 781,4 тыс. рублей. Работы ведутся с опережением графика производства работ.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома в д. Куя МО «Приморско-Куйский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 2 910,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение 284,9 тыс. рублей. – 10,0 процентов от лимита отчетного периода. Заключен муниципальный контракт. Комплектуются материалы для начала строительства.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Тельвисочный сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 5 100,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен муниципальный контракт. Ведутся работы по устройству фундаментов. Неосвоение бюджетных средств связано с поздним изготовлением ПСД и долгим устранением замечаний по проекту.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Тельвисочный сельсовет. Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 95,8 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 1 МО «Тиманский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 6 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 652,9 тыс. рублей – 11,0 процентов от лимита отчетного периода. Заключен муниципальный контракт. Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 1 МО «Тиманский сельсовет». Освоение окружных средств за счет остатков средств 2012 года составило 1030,8 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 МО «Тиманский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 6 300,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 694,6 тыс. рублей – 11,0 процентов от лимита отчетного периода. Заключен муниципальный контракт. Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 МО «Тиманский сельсовет». Освоение денежных средств за счет остатков средств 2012 года составило 1 003,1 тыс. рублей.

«Привязка и строительство объекта «4-х квартирный жилой дом № 2 в п. Варнек». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 100,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен муниципальный контракт. Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Великовисочный сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 2 500,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Неосвоение бюджетных средств связано с поздним изготовлением ПСД и долгим устранением замечаний по проекту.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Великовисочный сельсовет». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 4 981,5 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома (д. Лабожское) МО «Великовисочный сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 3 170,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Неосвоение бюджетных средств связано с поздним изготовлением ПСД и долгим устранением замечаний по проекту.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома (д. Лабожское) МО «Великовисочный сельсовет». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 1 865,6 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 4-х квартирных жилых домов № 2, № 3, № 4 в  МО «Канинский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 9 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение – 854,7 тыс. рублей. Муниципальные контракты на проектирование исполнены. Заключение муниципальных контрактов на строительство не представляется возможным из-за отсутствия песка в МО «Канинский сельсовет» для подготовки строительной площадки под строительство объекта.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома МО «Колгуевский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 3 400,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В настоящее время на объекте выполняются работы по возведению коробки здания. В настоящее время проектно-сметная документация не утверждена. После утверждения ПСД выполненные работы будут профинансированы.

«Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Пешский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 3 600,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Документу на оплату по выполненным объемам работ подрядчик не предоставлял.

«Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома МО «Хорей-Верский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 800,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Муниципальный контракт заключен. Решается вопрос по отсыпке земельного участка под строительство объекта.

«Привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 1 МО «Андегский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 268,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на строительство. В настоящее время комплектуются материалы для начала строительства.

«Привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 2 МО «Андегский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и  освоение - 268,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. В настоящее время комплектуются материалы для начала строительства.

«Привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 3 МО «Андегский сельсовет». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 1 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 268,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Комплектуются материалы для начала строительства

«Завершение строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 1 в
 с. Оксино». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере
 3 300,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение -1 601,3 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств связано с низким уровнем воды на реке Печора, что повлекло за собой позднюю доставку материала на объект.

«Завершение строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 2 в с. Оксино» Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 3 200,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 1 843,3 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств связано с низким уровнем воды на реке Печора, что повлекло за собой позднюю доставку материала на объект.

Кроме того в рамках реализации Подпрограммы профинансировано за счет остатков бюджетных средств 2012 года мероприятие - «Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Хоседа-Хардский сельсовет». По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств за счет остатков бюджетных средств 2012 года составило 2 652,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Контракт исполнен. Выявлены замечания в процессе эксплуатации объекта. Ведется претензионная работа по устранению замечаний.

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 01.10.2013 года предусмотрено предоставление субсидий для реализации мероприятий Программы в размере 157 680,2 тыс. рублей – 79,0 процентов от годового лимита. Кассовое исполнение составило 98 032,0 тыс. рублей – 62,0 процента от лимита отчетного периода.

По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 150 136,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 98 032,0 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года –52 104,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы за девять месяцев 2013 года осуществлялась реализация по следующим мероприятиям:

«Привязка и строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Ардалина, район дома № 10». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 73 711,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 57 350,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт. В связи с переходом подрядной организации на общую систему налогообложения возникла ситуация по перерасчету сметной документации для утверждения нового понижающего коэффициента и перерасчету ранее закрытого выполнения. После выполнения выше указанных процедур будет возобновлена процедура оплаты выполненных работ.

«Привязка и строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Ардалина, район дома № 10». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 6 036,0 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома № 1Б». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 40 456,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 9 808,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт. Неосвоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту. Ведется претензионная работа.

«Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома № 1Б». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 12 643,4 тыс. рублей.

«Привязка и строительство 36-квартирного квартирного жилого дома по ул. Озерная». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 43 511,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 30 873,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт. Направлена претензия о нарушении графика производства работ. В связи с переходом подрядной организации на общую систему налогообложения возникла ситуация по перерасчету сметной документации для утверждения нового понижающего коэффициента и перерасчету ранее закрытого выполнения. После выполнения выше указанных процедур будет возобновлена процедура оплаты выполненных работ.

«Привязка и строительство 36-квартирного квартирного жилого дома по ул. Озерная». Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 14 143,2 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках реализации Подпрограммы за счет остатков бюджетных средств 2012 года осуществлялось финансирование мероприятий:  	«Привязка и строительство 36-квартирного жилого дома по ул. Нефтяников, район дома № 28» - 18 874,3 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт. Ведется строительство объекта;

«Привязка и строительство 24-х кв. жилого дома № 1 по ул. Озерная»- 203,7 тыс. рублей. Подготовлена проектная документация

«Привязка и строительство 24-х кв. жилого дома № 2 по ул. Озерная».- 203,7 тыс. рублей. Подготовлена проектная документация.

# МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 01.10.2013 года предусмотрено предоставление субсидий для реализации мероприятий Программы в размере 213 242,1 тыс. рублей – 38,2 процента от годового лимита. По состоянию на 01.10.2013 года кассовое исполнение составило 95 775,6 тыс. рублей – 45,0 процента от лимита отчетного периода.

По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 185 777,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 127 093,1 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года –58 684,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы за девять месяцев 2013 года осуществлялась реализация мероприятий:

«11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 148 987,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 95 775,6 тыс. рублей.  Освоение - 127 093,1 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт. Срок окончания строительства – ноябрь 2014 г. Работы ведутся согласно графику производства работ. Кредиторская задолженность на 01.10.2013 в сумме 31 317,5 тыс. рублей возникла в результате позднего представления счетов фактур на выполненные работы. Оплата в четвертом квартале 2013 года. Освоение за счет остатков средств 2012 года 4 721,1 тыс. рублей.

«Долевое участие в строительстве жилых помещений». Финансирование за девять месяцев 2013 года предусмотрено в размере 64 254,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В 2012 году заключены контракты на участие в долевом строительстве 179 квартир общей площадью - 9675,56 кв.метра. По всем контрактам подрядчиками (ООО «ВМ Инвест» и ООО «Евростроймонолит») нарушаются сроки выполнения работ. Подрядчики уведомлены о применении мер в соответствии с условиями контрактов за нарушение сроков сдачи. Неосвоение бюджетных средств 2013 года связано с отставанием подрядчиков от графиков работ, а также с освоением остатков бюджетных средств 2012 года. Освоение за счет остатков средств 2012 года составило 53 963,4 тыс. рублей.

Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» на 01.10.2013 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета в сумме 84 530,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение за девять месяцев 2013 год - 164,3 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы за девять месяцев 2013 года осуществлялась реализация по следующим мероприятиям:

«Жилой дом специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 17,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Работы выполнены. На отчетную дату не предоставлены платежные документы.

«Строительство объекта «6-ти комнатный жилой дом в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 2 437,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Проведены два аукциона, которые не состоялись ввиду отсутствия участников. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство объекта, стоимость работ – 7 424,8 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 625,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ по контракту - 4 517,9 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрено 1 625,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены.

В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство стоимость работ по контракту - 5 584,1 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство стоимость работ по контракту – 1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ – 1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ 1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 4 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ по контракту -1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 5 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ – 1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 6 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 744,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ – 1 987,5 тыс. рублей, срок исполнения – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «2-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 466,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре 2013 года заключен государственный контракт на строительство, стоимость работ – 2 737,6 тыс. рублей, срок исполнения – июль 2014 года.

«Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 954,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе аукцион на строительство не состоялся ввиду отсутствия заявок. Повторный аукцион прошел  30.09.2013 года, подведение итогов 04.10.2013 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 917,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Размещенный в августе 2013 года аукцион не состоялся, повторный аукцион назначен на октябрь 2013 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 2 в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 917,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Размещенный в августе аукцион не состоялся, повторный аукцион назначен на октябрь 2013 года.

«Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома». На 1 октября 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 861,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт, стоимость работ по контракту 4 669,4 тыс. рублей, срок – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в с. Ома». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 327,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт, стоимость работ по контракту - 5 472,2 тыс. рублей, срок – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 2 в с. Ома». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 327,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт, стоимость работ по контракту - 5 482,4 тыс. рублей, срок – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 3 в с. Ома». На 1 октября 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 792,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт, стоимость работ по контракту - 6 253,9 тыс. рублей, срок – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 4 в с. Ома». На 1 октября 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 2 792,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт, стоимость работ по контракту - 6 263,8 тыс. рублей, срок – июнь 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 7 в п. Красное для оленеводов и чумработниц», с привязкой проектной документации». На 1 октября 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 840,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 133,1 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на привязку проекта повторного применения, стоимость работ по контракту – 133 080 тыс. рублей. Проект изготовлен. Аукционы 29.07.2013, 12.08.2013, 26.08.2013 года не состоялись ввиду отсутствия участников. Заключен государственный контракт на строительство от 27.09.2013 года, стоимость работ по контракту 1 977,6 тыс. рублей, срок исполнения – июль 2014 года.

«Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом в с. Ома Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц, с привязкой проектной документации». На 1 октября 2013 года предусмотрено 1 191,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Учитывая отсутствие земельного участка, привязать проект и начать строительства не представляется возможным.

«Строительство объекта «6 комнатного жилого дома № 1 в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрено 3 451,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Учитывая отсутствие земельного участка, начать строительство не представляется возможным.

«Строительство объекта «6 комнатного жилого дома №2 в п. Нельмин-Нос». На 1 октября 2013 года предусмотрено 3 451,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Учитывая отсутствие земельного участка, начать строительство не представляется возможным.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «Многоквартирный  жилой дом в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 600,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа было предложено 4 типовых проекта для привязки данного жилого дома, но ни один из предложенных вариантов не соответствовал выделенному земельному участку, что не позволило в более ранние сроки заключить контракт на привязку. На отчетную дату принято решение использовать проект ООО «Версо-М», с ними же достигнута договоренность  привязки типового проекта. Заключение договора - октябрь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «3-х этажный дом в п. Искателей Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено 1 374,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 17,0 тыс. рублей. В отчетном периоде оплачены услуги по выдаче технических условий. Длительное решение вопроса по выделению земельного участка не позволило в более ранние сроки объявить аукцион на привязку и освоить средства бюджета, как было запланировано. На отчетную дату аукцион состоялся. Заключение контракта на проектирование 07.10.2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 1 в МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе текущего года заключен контракт на проектирование, стоимость работ по контракту - 259,8 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Хорей-Верский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе заключен контракт на проектирование, стоимость работ 259,8 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 1 в МО «Малоземельский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе заключен контракт на проектирование, стоимость работ 259,7 тыс. рублей, срок исполнения – январь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Малоземельский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе заключен контракт на проектирование, стоимость работ - 259,7 тыс. рублей, срок исполнения – январь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Приморско-Куйский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре заключен контракт на проектирование, стоимость работ по контракту - 259,2 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Омский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Учитывая отсутствие земельного участка, объявление аукциона на привязку проекта не представляется возможным.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Юшарский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре был объявлен аукцион, который не состоялся ввиду отсутствия заявок.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Пустозерский сельсовет». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Контракт заключен  15.09.2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Хоседа-Хардский сельсовет». На 1 июля 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В августе текущего года заключен контракт на проектирование.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 175,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В сентябре состоялся аукцион, заключен контракт на проектирование.

«Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда (включая обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителями)». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 44 319,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Запланированные средства предполагалось направить на оплату квартир у ООО «Нарьян-Мар Вилладж». В настоящее время застройщик отстает от графика работ. Заключение контрактов на приобретение квартир планируется в ноябре 2013 года.

«Привязка проектной документации для строительства объекта «Многоквартирный  жилой дом в целях формирования государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемого по договорам социального найма». В отчетном периоде финансирование из окружного бюджета не предусмотрено. Аукционная документация подготовлена и согласована. Аукцион 10.10.2013 года.

«Привязка типового проекта на строительство объекта «6-ти комнатный жилой дом № 1 в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа». В отчетном периоде финансирование из окружного бюджета не предусмотрено. Учитывая отсутствие земельного участка, начать проектные работы не представляется возможным.

«Привязка типового проекта на строительство объекта «6-ти комнатный жилой дом № 2 в п.Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа». В отчетном периоде финансирование из окружного бюджета не предусмотрено. Учитывая отсутствие земельного участка, начать проектные работы не представляется возможным.

«Привязка типового проекта на строительство объекта «5-ти комнатный жилой дом № 1 в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа». В отчетном периоде финансирование из окружного бюджета не предусмотрено. Учитывая отсутствие земельного участка, начать проектные работы не представляется возможным.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 1 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 7,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение  и освоение - 7,1 тыс. рублей. Оплачены услуги по выдаче технических условий. В сентябре заключен государственный контракт на проектирование, стоимость работ по контракту – 1 275,1 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2013 года.

«Привязка типового проекта для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа». На 1 октября 2013 года предусмотрено финансирование в размере 7,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 7,1 тыс. рублей. Оплачены услуги по выдаче технических условий. В сентябре заключен государственный контракт на проектирование, стоимость работ -1 275,1 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2013 года.

Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа в отчетном периоде финансирование из окружного бюджета не предусмотрено. Средства федерального бюджета предполагается направить на оплату квартир, приобретаемых от ООО «Нарьян-Мар Вилладж» в целях обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителями. Заключение контрактов на приобретение квартир планируется в ноябре 2013 года.

Код Целевой Статьи 522 51 02 подпрограмма «Переселение жителей Ненецкого автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа».

План на девять месяцев 2013 года 459 415,5 тыс. рублей, фактически исполнено – 271 430,7 тыс. рублей, или 59,1 процента.

По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 272 783,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 271 430,7 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года - 1 352,8 тыс. рублей.

Из окружного бюджета предусмотрено предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» в размере 2 928,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 964,8 тыс. рублей или 32,9 процента от лимита отчетного периода. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1963,6 тыс. рублей, предусмотренные на проведение мероприятий по сносу многоквартирных жилых домов.

По состоянию на 01.10.2013 года в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» снесены 6 домов по ул. Газовиков. Осуществляется расселение дома № 11 по ул. Монтажников в п. Искателей, после чего данный дом будет снесен.

В связи с тем, что в МО «Пустозерский сельсовет» и «Колгуевский сельсовет» отсутствует жилой фонд для расселения жильцов из аварийного жилья, дома сносится не будут. В МО «Пустозерский сельсовет» строится один 4-х кв. жилой дом, срок сдачи 20.05.2014 год. В «Колгуевский сельсовет» в конце 2013 года планируется сдача двух 4-х квартирных жилых дома. В МО «Тиманский сельсовет» отсутствует жилой фонд для расселения.

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перечислены субсидии в сумме 1 714,0 тыс. рублей или 34,7 процента от плана девяти месяцев 2013 года. По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 3 066,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 1 714,0 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года –1 352,8 тыс. рублей.

По мероприятиям по сносу МКД не освоены бюджетные ассигнования в сумме 3 229,8 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты на снос семнадцати многоквартирных домов. По состоянию на 01.10.2013 года снесено 9 многоквартирных домов, 8 домов расселены частично.

Неполное освоение окружных лимитов связано с тем, что плановое расселение домов не осуществляется в связи с отсутствием жилых помещений.

Освоение остатков средств 2011 года составило 1 352,8 тыс. рублей. На начало 2012 года действовало 10 контрактов по частично расселенным домам. За 2012 и 2013 годы снесены 4 полностью расселенных дома. Неполное освоение средств связано с тем, что по одному дому контракт расторгнут и заключен новый с другой подрядной организацией. Также один дом не расселен, поэтому его снос невозможен.

В рамках реализации подпрограммы Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» на девять месяцев текущего года предусмотрено финансирование в размере 446 585,6 тыс. рублей или 77,0 процентов от годового лимита. Кассовое исполнение – 268 751,9 тыс. рублей или 60,2 процента от лимита отчетного периода.

В отчетном периоде не освоены бюджетные ассигнования в сумме     177 833,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках данной программы осуществлялось финансирование строительства и проектирование следующих объектов:

«Долевое участие в строительстве жилых помещений». На 1 октября 2013 года кассовое исполнение составило 50 233,2 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках данного мероприятия построено 232 квартиры, общей площадью 11 233,78 кв. метров. На отчетную дату 197 квартир оформлены и переданы в собственность Ненецкого автономного округа, 35 квартир находятся в стадии оформления. Передача в собственность Ненецкого автономного округа – октябрь 2013 года.

«7-ми секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре».На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в сумме 188 498,8 тыс.рублей.  Кассовое исполнение и освоение - 98 850,1 тыс. рублей или 52,0 процента от лимита на девять месяцев 2013 года.

В ноябре 2011 года заключен контракт на строительство объекта. Стоимость работ - 429 973,554 тыс. рублей, срок исполнения контракта - декабрь 2012 года.

На отчетную дату на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерно-технических систем, устройству навесного вентилируемого фасада, устройству оконных блоков. Неполное освоение бюджетных средств связано с отставанием подрядчика от графика работ.

Кроме того, в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры в районе квартала по улице Авиаторов подрядчик отстает от графика по выполнению  отделочных работ, государственный контракт в установленный срок не исполнен.	 	«4-х секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян- Маре». На девять месяцев текущего года запланированы средства в размере 107 840 тыс. рублей или 61,2 процента от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение – 59 461,1 тыс. рублей или 55,0 процентов от лимита отчетного периода.

В сентябре 2012 года заключен контракт на строительство объекта, стоимость - 244 725,843 тыс. рублей, срок исполнения контракта – июнь 2014 года.

На отчетную дату ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен здания. Неполное освоение бюджетных средств связано с отставанием подрядчика от графика работ. Кроме того, в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры в районе квартала по улице Авиаторов подрядчик отстает от графика выполнения отделочных работ, государственный контракт в установленный срок не исполнен.

«6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре». На девять месяцев 2013 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 485,0 тыс. рублей. Средства не освоены.

В сентябре 2011 года был заключен контракт на проектирование объекта на сумму 970,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2011 года. Откорректированная проектная документация направлена на повторную государственную экспертизу 28.12.2012 года. В апреле 2013 года получено отрицательное заключение повторной государственной экспертизы. Между проектировщиком и ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», ведутся переговоры. На отчетную дату вопрос о получении положительного заключения государственной экспертизы не решен.

«24-х кв. дом № 1 по ул. Поморской в п. Искателей». На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 52 189,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение- 38 977,3 тыс. руб. или 75,0 процентов от лимита отчетного периода.

Заключен контракт на строительство на сумму 62 130,122 тыс. рублей, срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2013 года. Низкое освоение бюджетных средств связано с отставанием подрядчика от графика работ. Причина – длительная доставка материалов подрядчиком и препятствие ИП Виноградовым по выносу газопровода высокого давления с пятна застройки.

В адрес подрядчика направлена претензия по нарушению сроков сдачи объекта. Предварительный срок окончания работ – ноябрь 2013 года.

«24-х квартирный жилой дом № 2 по ул. Поморской в п. Искателей». На девять месяцев 2013 года предусмотрено - 26 097,1 тыс. рублей или 54,6 процента от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение - 21 230,3 тыс. руб. или 81,0 процент от лимита отчетного периода.

Заключен контракт на строительство объекта в сентябре 2012 года на сумму 59 619, 9 тыс. рублей, срок сдачи объекта в эксплуатацию - ноябрь 2013 года.

Поскольку подготовка участка под строительство учтена в смете объекта и подрядчик указанных работ затянул с отсыпкой участка до мая 2013 года, подрядная организация по строительству объекта приступила к строительным работам только в конце мая 2013 года.

Наблюдается отставание от заявленных сроков по некоторым видам работ до двух месяцев. Причина – изменение технологии возведения здания заводом-изготовителем ЛСТК.

«36-и квартирный жилой дом по ул. Геологов в районе д. №5 в п.Искателей». На девять месяцев текущего года  предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей. Бюджетные средства не освоены.

29.12.2010 года был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Срок окончания работ – декабрь 2011 года. На отчетную дату по решению Арбитражного суда Архангельской области государственный контракт с ООО «Норд-Строй» расторгнут. В настоящее время проводится подготовка и согласование документации для проведения торгов на достройку объекта.

«2-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига» - на девять месяцев 2013 года предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей или 73,2 процента от годового лимита. Бюджетные ассигнования не освоены.

Заключен государственный контракт на строительство, срок - март 2014 года, стоимость работ по контракту - 5 931,8 тыс. рублей. По информации подрядчика начаты подготовительные работы, закупка и доставка материалов. На отчетную дату наблюдается существенное отставание от утвержденного графика работ. Причина - задержка доставки материалов.

«2-х квартирный жилой дом № 2 в п. Индига». На девять месяцев 2013 года предусмотрены средств окружного бюджета в размере 3 000,0 тыс. рублей или 73,2 процента от годового лимита. Бюджетные ассигнования не освоены.

На отчетную дату заключен государственный контракт, срок исполнения - март 2014 года, стоимость работ по контракту - 5 961,8 тыс. рублей. Ведутся работы по нулевому циклу. Наблюдается отставание подрядчика от графика работ. Причина – задержка доставки материалов.

«4-х квартирный жилой дом в п. Каратайка, привязка типовой проектной документации». На девять месяцев 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 242,2 тыс. рублей. На 01.10.2013 года бюджетные ассигнования не освоены. Заключен государственный контракт на привязку проекта повторного применения. Стоимость работ по контракту - 228,8 тыс. рублей, срок исполнения – июль 2013 года. Проектно-сметная документация изготовлена в июне 2013 года, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости получено 30.09.2013 года. Оплата будет произведена в октябре 2013 года.

«Корректировка проектной документации на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом в п. Хорей-Вер». На девять месяцев 2013 года финансирование не запланировано. На отчетную дату аукционная документация подготовлена и согласована. Не решен вопрос по отсыпке земельного участка.

Код Целевой Статьи 522 51 03 подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

План на девять месяцев 2013 года – 155 508,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 44 835,1 тыс. рублей, или 28,8 процента. По состоянию на 01.10.2013 года освоение бюджетных средств составило 102 069,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 44 835,1 тыс. рублей;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года – 57 234,4 тыс. рублей.

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрены субсидии из окружного бюджета в сумме 123 932,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2013 года муниципальному образованию перечислено 33 296,1 тыс. рублей или 26,9 процента от плана девяти месяцев 2013 года. Освоение на 01.10.2013 года составило 90 530,5 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств 2012 года – 57 234,4 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств 2013 года в разрезе мероприятий:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре». На 01.10.2013 года предусмотрено финансирование в размере 101 949,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение составило 5 893,7 тыс. руб. или 80,1 процента от лимита отчетного периода. Заключен муниципальный контракт на сумму 171 522,1 тыс. рублей, срок выполнения - 10.12.2013 года. Работы ведутся согласно графика производства работ.

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-Маре». На 01.10.2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 12 758,2 тыс. рублей. Средства не освоены. Заключен муниципальный на сумму 149 668,2 тыс. рублей со сроком выполнения 20.08.2014 года. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ на 3 месяца.

«Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в 
г. Нарьян-Маре». На 01.10.2013 года предусмотрено 824,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение составило 469,2 тыс. рублей. Произошла экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур.

«Субсидии на иные цели: «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство». На 01.10.2013 года предусмотрено 8 400,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение составило 96,5 тыс. рублей, или 1,0 процент от лимита отчетного периода. Заключен договор на сумму 99,5 тыс.рублей на оказание услуг по топографической съемке в районе п. Старый аэропорт. Работы выполнены и оплачены.

За счет остатков бюджетных средств 2012 года освоено 57 234,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» - 39 234,3 тыс. рублей;

- «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-Маре" освоено – 16 976,1 тыс. рублей;

- «Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской» -              50,0 тыс. рублей;

- «Инженерные изыскания территории в районе п. Лесозавод г. Нарьян-Мара» - 548,9 тыс. рублей;

- «Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» -  425,1 тыс. рублей.

МО «Муниципальный район «Заполярный район» предусмотрены субсидии в сумме 31 575,6 тыс. рублей, перечислено – 11 539,0 тыс. рублей или 36,5 процента от плана девяти месяцев 2013 года. Перечисленные средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде в рамках данной программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

«Строительство инженерных сетей для обеспечения ввода дома по ул. Поморская в п. Искателей». На 01.10.2013 года предусмотрено 3 720,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение окружного бюджета в отчетном периоде  составило 3 720,1 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

«Обеспечение микрорайона жилищной застройки в районе жилищного комплекса «Нарьян-Мар Вилладж» сетями электроснабжения». На 01.10.2013 года предусмотрено 5 772,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение составило 5 772,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

«Строительство внутрипоселковых дорог с разработкой ПСД в с. Несь». На 01.10.2013 года предусмотрено 12 300,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу песка строительного и песчано-гравийной смеси на участке недр «Несь» выдана ООО «Транзит Строй». Разработка карьера не ведется.

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства домов для оленеводов и чумработниц в п. Красное». На 01.10.2013 года предусмотрено 900,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен контракт на устройство наружных сетей 0,4кВ, работы в стадии завершения, готовится отчетная документация. Заключен контракт по наружному газоснабжению, окончание работ 01.11.2013 года.

На мероприятия «Подготовка земельного участка для строительства 2-квартирного жилого дома №1 (МО «Андегский сельсовет»)», «Подготовка земельного участка для строительства 2 -квартирного жилого дома № 2 (МО «Андегский сельсовет»)», «Подготовка земельного участка для строительства 2 -квартирного жилого дома № 3 (МО «Андегский сельсовет»)» предусмотрено 1 546,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Заключен контракт на сумму 989,8 рублей. Экономия - 556,7 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата будет произведена по предъявлению отчетных документов.

«Подготовка земельного участка для строительства 4-х квартирных жилых домов в п.Красное» (МО «Приморско-Куйский сельсовет»). На 01.10.2013 года предусмотрено 1000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 95,5 тыс. рублей. Стоимость контракта - 505,6 тыс. рублей. Работы выполнены, окончательный расчет будет произведен по предъявлению отчетных документов.

«Подготовка земельного участка для строительства двух 4-квартирных жилых домов в п. Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»)». На 01.10.2013 года предусмотрено 1 413,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. Работы выполнены, в соответствии с контрактом оплата по предъявлению отчетных документов.

«Подготовка земельного участка для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа». На 01.10.2013 года предусмотрено 970,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение - 957,5 тыс. рублей.

«Подготовка земельного участка для строительства 4-квартирного жилого дома № 6 в п. Красное». На 01.10.2013 года предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение и освоение 993,6 тыс. рублей.

«Подготовка земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома № 2 (МО «Канинский сельсовет»)», «Подготовка земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома № 3 (МО «Канинский сельсовет»)», «Подготовка земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома № 4 (МО «Канинский сельсовет»)». На 01.10.2013 года предусмотрено по 1 000,0 тыс. рублей на каждое мероприятие. Бюджетные ассигнования не освоены.

Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу песка строительного и песчано-гравийной смеси на участке недр «Несь» выдана ООО «Транзит Строй». Разработка карьера не ведется.

Код Целевой Статьи 522 51 04 подпрограмма Меры социальной поддержки населения Ненецкого  автономного округа при кредитовании или заимствовании  на приобретение (строительство) жилья».

План на девять месяцев 2013 года 353 060,0 тыс. рублей, фактически исполнено 321 665,7 тыс. рублей, или 91,1 процента. Освоение - 321 665,7 тыс. рублей.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса получило 128 участников подпрограммы на сумму 216 621,1 тыс. рублей, в том числе              164 035,1 тыс. рублей направлено на предоставление социальных выплат 97 молодым семьям. Таким образом, доля молодых семей составила 75,8 процента. Средний размер социальных выплат на одну семью составил 1 692,4 тыс. рублей. Средний размер социальных выплат молодым семьям составил 1 691,1 тыс. рублей.

Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных банком за пользование кредитом, предоставленная участникам подпрограммы составила 80 581,4 тыс. рублей.

Кроме того, за девять месяцев 2013 года 79 участникам подпрограммы предоставлены единовременные социальные выплаты на погашение части кредита (займа) в связи с рождением ребенка на сумму 24 463,2 тыс. рублей.

Участниками подпрограммы приобретено 118 жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, строится 10 индивидуальных домов.

На приобретение (строительство) жилья участниками подпрограммы привлечено 259 792,4 тыс. рублей кредитных (заемных) средств, и 26 726,8 тыс. рублей собственных средств.

Код Целевой Статьи 522 51 05 подпрограмма «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов».

План девяти месяцев 2013 года – 44 000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 38 720,1 тыс. рублей, или 88,0 процентов. Средства освоены полностью.

За девять месяцев 2013 года 26 семей, проживающих в сельских поселениях, получили государственную поддержку за счет средств окружного бюджета на строительство индивидуальных жилых домов.

Предоставление социальных выплат на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов запланированы на четвертый квартал 2013 года.

Код Целевой Статьи 522 51 06 подпрограмма «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа».

План девяти месяцев 2013 года - 20 000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 17 508,2 тыс. рублей, или 87,5 процента. За девять месяцев 2013 года социальные выплаты предоставлены 30 участникам подпрограммы, средств окружного бюджета освоены не полностью. Предоставление социальных выплат носит заявительный характер. По условиям подпрограммы, гражданин имеет право обратиться за получением социальной выплаты либо отказаться от ее получения в текущем году в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления о необходимости представления документов.

По состоянию на 30.09.2013 года, уведомления направлены 132 участникам подпрограммы, 102 из них отказались от получения социальной выплаты в 2013 году. За январь - сентябрь 2013 года от жителей округа вновь поступило 61 заявление на участие в подпрограмме. На учет поставлено 44 семьи.

Код Целевой Статьи 522 52 00 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы».

На выполнение мероприятий программы на девять месяцев 2013 года запланированы бюджетные ассигнования в размере 491 350,2 тыс. рублей. Фактически исполнено 148 060,1 тыс. руб., или 30,3 процента, освоено – 119 487,7 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств 2012 года освоено 58 733,2 тыс. рублей.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях софинансирования ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года».

Предусмотрены средства окружного бюджета на 2013 год – 12 361,0 тыс. рублей. В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере – 9 270,8 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с непредставлением участниками программы необходимых документов для получения социальной выплаты. Кроме того, сделан возврат средств одним из участников.

В рамках реализации мероприятий Программы КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» в отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 192 948,9 тыс. рублей или 74,0 процента от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 112 893,6 тыс. рублей или 58,5 процента от лимита отчетного периода.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар-Тельвиска с подготовкой проектной документации. На отчетный период предусмотрено 140 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 70 558,1 тыс. рублей или 50,4 процента. В декабре 2012 года заключен государственный контракт на строительство автодороги, стоимость работ - 554 330,193 тыс. рублей, срок сдачи объекта – декабрь 2014 года. Низкое освоение выделенных бюджетных средств  связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика. По графику работ в отчетном периоде должны быть выполнены работы по устройству земляного полотна (песок). Из-за отсутствия проезда к месту строительства объекта, работы по завозу песка приостановлены. Состояние автодороги в районе оз. Сазоновского не позволяет проехать большегрузной, груженной песком автотехнике.

# Строительство участковой больницы на 10 коек с разработкой ПСД в п. Хорей-Вер. На отчетный период предусмотрены средства в размере 51 510,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 42 335,5 тыс. рублей или 82,2 процента. Стоимость работ по контракту - 101 459,373 тыс. рублей. Срок исполнения – май 2013 года.

На отчетную дату контракт не исполнен. На объекте основной состав работ выполнен. Оставшийся объем работ – внутренняя отделка (двери), частично фасад здания и благоустройство территории, - будут выполнены в течение октября-ноября 2013 года. Отставание от графика обусловлено нарушением сроков поставки материалов. На отчетную дату в адрес подрядчика направлена претензия.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения с. Несь - г. Мезень на участке Несь - граница Ненецкого автономного округа. Разработка предпроектной документации (обоснование инвестиций в строительство объекта). В отчетном периоде предусмотрено 313,3 тыс. рублей. Средства не освоены. В апреле текущего года был проведен аукцион, который не состоялся. По итогам повторного аукциона заключен государственный контракт на подготовку предпроектной документации, стоимость работ 551,4 тыс. рублей, срок исполнения контракта – декабрь 2013 года.

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в г. Нарьян-Мар- д. Тошвиска, разработка предпроектной документации (обоснование инвестиций в строительство объекта). На отчетный период предусмотрено 825,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены. В апреле текущего года был проведен аукцион, который не состоялся ввиду отсутствия участников из-за низкой стоимости работ. По итогам повторного аукциона заключен государственный контракт, стоимость работ - 899,2 тыс. рублей, срок исполнения контракта – февраль 2014 года.

# ФАП в поселке Варнек, разработка проектной документации. В отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета – 300,0 тыс. рублей или 32,0 процента от годового лимита. Бюджетные ассигнования не перечислялись.

В отчетном периоде проведена работа по выделению земельного участка под строительство объекта. Земельный участок был получен площадью 300 кв.метров,  для расположения запланированного объекта требовался участок площадью не менее 1 640 кв.метров. На отчетную дату вопрос с земельным участком решен.  Разработано и согласовано техническое задание на проектирование объекта. Не освоение средств бюджета связано с решением вопроса по площади земельного участка, его формированию.

В отчетном периоде МО «Муниципальный район «Заполярный район» предусмотрены субсидии за счет средств окружного бюджета в размере 273 606,9 тыс. рублей или 54,0 процента от годового лимита. За девять месяцев 2013 года кассовое исполнение составило 36 038,1 тыс. рублей или 13,2 процента, освоение – 7 465,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования не освоены по следующим причинам:

|  | Наименование объекта | План на 9 месяцев 2013г. (тыс. руб.) | Кассовое исполнение и освоение, тыс. руб. | Причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута» | 23 000,0 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт. Стоимость контракта – 116 662,8 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию – 30.08.2014 года. Производство работ подрядчиком ведется с отставанием от графика работ. Низкий уровень воды в реке Печора, не позволил завести материалы. |
| 2 | Строительство детского сада на 30 мест в с. Шойна | 16 000,0 | 0,00 | Контракт от 25.06.2012 года. Срок исполнения - 14.03.2014 года. Направлена претензия и соглашение о расторжении муниципального контракта. Подано исковое заявление в арбитражный суд Архангельской области о расторжении муниципального контракта и взыскании штрафа в размере 4 171,5 тыс. рублей. Подрядчик не исполняет обязательства по контракту, к работам не приступил. |
| 3 | Строительство объекта «Школа на 170 мест в п. Нельмин-Нос» | 37 200,0 | 0,00 | Проектная документация по объекту не прошла проверку достоверности сметной стоимости – проектировщик затянул сроки устранения замечаний. |
| 4 | Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» | 30 000,0 | 0,00 | Муниципальный контракт с ООО «Ненецкая нефтяная компания». Цена по контракту – 441 587,9 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию – 28.11.2014 год. Выявлены замечания в исполнительной документации и направлены в адрес подрядчика для их устранения. Отставание подрядчика от графика - 1,5 месяца. |
| 5 | Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное» | 48 500,0 | 0,00 | Заключен МК. Срок исполнения – 15.12.2014 года. Цена – 433 829,4 тыс. рублей. Подрядчик ведет работы с отставанием от графика работ. На объекте работает небольшое количество рабочих – решается вопрос об увеличении численности – неправильная организация работ. |
| 6 | Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пеша» | 25 000,0 | 960,7 | Заключен контракт от 23.05. цена – 103 240,83 тыс. рублей, срок – 30.05.2014 года. Подрядчик ведет работы с отставанием от графика работ. Неосвоение средств вызвано также тем, что первоначальный контракт с ООО «Евростроймонолит», был расторгнут и перезаключен с подрядной организацией ООО «Солярисс». |
| 7 | Строительство объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино» | 24 800,0 | 0,00 | Заключен контракт от 19.03.2013 года, срок исполнения – 31.07.2014 года. В п. Бугрино доставлено две баржи со строительным материалом со строительной техникой, балками для устройства рабочего поселка, материалами для устройства временной дороги. Отставание от графика - 1,5 месяца. Неосвоение средств вызвано следующими причинами: возникла необходимость пересмотреть месторасположение объекта – объект запроектирован на месте существующих инженерно-технических коммуникаций, внесение изменений в проектную документацию. Кроме этого, нет подъезда от причала до места строительства (болото) – строится подъезд, т.к. нет возможности заехать тяжелой технике. |
| 8 | Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей», с разработкой ПСД | 1050,0 | 0,00 | Неосвоение средств связано с долгим согласованием технического задания на проектирование объекта заинтересованными сторонами. Заключен контракт от 10.09.2013 года. Срок исполнения 31.07.2014 года. Цена – 4 921,99 тыс. рублей. |
| 9 | Привязка и строительство гаража для спецтехники МО «Малоземельский сельсовет» | 4 950,0 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт от 06.05.2013 года. Срок исполнения - 08.07.2013 года. Цена – 311,4 тыс. рублей. Неосвоение связано с поздним заключением контракта, непредоставлением подрядчиком промежуточных актов выполненных работ. |
| 10 | Привязка и строительство гаража для спецтехники МО «Карский сельсовет» | 4 950,0 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт от 06.05.2013 года. Срок исполнения – 08.07.2013 год. Цена – 311,4 тыс. рублей. Неосвоение средств связано с поздним заключением контракта, непредоставлением подрядчиком промежуточных актов выполненных работ. |
| 11 | Спортивный зал в с. Оксино Ненецкого автономного округа, с разработкой проектной документации | 4 379,3 | 535,01 | Заключен муниципальный контракт от 09.04.2013 года. Контракт исполнен. Неосвоение средств связано с тем, что проектировщиком медленно устранялись замечания, выявленные при проверке достоверности сметной стоимости проекта. Торги на строительство проведены. |
| 12 | Разработка проектной документации на строительство участка магистральной дороги ул. Монтажников-ул. Угольная-ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей | 640,0 | 0,990 | Проект технического задания на выполнение работ (разработка проектной документации) подготовлен с задержкой срока по причине уточнения и согласования заинтересованными сторонами принципиальной схемы мостового сооружения. Заключен контракт от 06.08.2013 года. Цена – 2292,35 тыс. рублей, срок исполнения – 26.05.2014 года. |
| 13 | Разработка проектной документации для строительства объекта «Школа на 100 мест в с. Оксино» | 125,0 | 0,00 | Согласно плана-графика размещения торгов Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства МР «Заполярный район» мероприятие было запланировано на июль 2013 года. Неправильное планирование заказчиком-исполнителем сроков реализации мероприятия. На текущую дату проведены торги, заключается муниципальный контракт. |
| 14 | Разработка проектной документации для строительства объекта «Школа на 100 мест в п. Харута» | 125,0 | 0,00 | Согласно плана-графика размещения торгов Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства МР «Заполярный район» мероприятие было запланировано на июль 2013 года. Неправильное планирование заказчиком-исполнителем сроков реализации мероприятия. На текущую дату проведены торги, заключается муниципальный контракт. |
| 15 | Иные цели: Капитальный ремонт пешеходного перехода через р. Старица с. Несь, МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 1 700,0 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт. на сумму 5 619,9 тыс.рублей. Срок выполнения работ 31.03.2014 года. Неосвоение средств связано с неправильным планированием заказчиком-исполнителем Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства МР «Заполярный район» сроков реализации мероприятия. |

Средства, предусмотренные Управлению здравоохранения Ненецкого автономного округа на приобретение оборудования для строящейся участковой больницы в п. Хорей – Вер в сумме 15 523,6 тыс. рублей не освоены в связи с перенесением сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Код Целевой Статьи 522 55 00 Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы».

На реализацию программных мероприятий на девять месяцев 2013 года предусмотрено 132 729,7 тыс. рублей. Исполнение и освоение – 30 505,0 тыс. рублей или 23,0 процента. Кроме того, освоение остатков средств 2012 года составило 11 260,8 тыс. рублей.

За девять месяцев 2013 года не освоены ассигнования по следующим мероприятиям:

- «Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре НАО» - запланировано 149,0 тыс. рублей, освоено 2,7 тыс. рублей. Аукцион, проведенный 30.09.2013 года, не состоялся по причине отсутствия заявок;

- «Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре» - запланировано 63,1 тыс. рублей. Объект снят с реализации в 2013 году;

- «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД» - запланировано 1 544,2 тыс. рублей. Проектная документация разработана с нарушением сроков выполнения работ по вине подрядной организации.  Документация направлена на государственную экспертизу;

- «Строительство автомобильной дороги ул. Полярная – ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре» - запланировано 15 000,0 тыс. рублей, освоено 70,0 тыс. рублей. В связи с несостоявшимся аукционом по причине отсутствия заявок, 19.09.2013 года торги объявлены повторно;

- «Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре НАО» - запланировано 14 000,0 тыс. рублей, освоено 39,3 рублей. В связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок, 19.09.2013 года торги объявлены в третий раз;

- «Реконструкция автомобильной дороги Морпорт – примыкание к федеральной дороге» - запланировано 14 450,0 тыс. рублей, освоено 9 240,3 тыс. рублей. Государственный контракт на выполнение третьего этапа работ находится в стадии заключения по итогам аукциона, состоявшегося 30.09.2013 года;

- «Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре, НАО» - запланировано 15 000,0 тыс. рублей, освоено 127,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по муниципальному контракту – 01.11.2013 года. Подрядчик представит документы на оплату только после завершения работ;

- «Обустройство дворовой территории по ул. Ленина, д. 49» - запланировано 11 618,9 тыс. рублей. Контракт на стадии расторжения по причине невыполнения работ подрядчиком;

- «Обустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д. 9» - запланировано 13 145,3 тыс. рублей. Выполнение работ на стадии завершения. Подрядная организация не представила своевременно документы на оплату;

- «Обустройство дворовой территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР» - запланировано 8 295,5 тыс. рублей. Неосвоение запланированных денежных средств произошло по причине позднего объявления торгов, и, следовательно, позднего заключения контракта;

- «Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» - запланировано 17 031,4 тыс. рублей. Денежные средства не освоены по причине длительной процедуры согласования проектной документации и, следовательно, позднего объявления торгов и позднего заключения контракта.

За отчетный период освоены остатки средств, перечисленных в 2012 году, в сумме 11 260,8 тыс. рублей по установке светофора в районе Прокуратуры, содержанию памятников, разработке местных нормативов градостроительного проектирования для г. Нарьян-Мара, реконструкции автомобильной дороги Морпорт – примыкание к федеральной дороге, разработке ПСД для строительства бани в п. Новый г. Нарьян-Мара, обустройству дворовой территории в районе ул. Ленина, д. 27А-27Б, полигону твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД.

Код Целевой Статьи 522 58 00 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой».

В январе - сентябре 2013 года на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 117 167,1 тыс. рублей, в том числе субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 105 765,3 тыс. рублей, субсидии МО Муниципальный район «Заполярный район» - 11 401,8 тыс. рублей. Исполнение составило – 32 379,8 тыс. рублей или 27,6 процента.

Не освоены средства по мероприятиям:

- Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре» (запланировано 8 006,0 тыс. рублей, освоено 3 147,7 тыс. рублей), «Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара» (запланировано 70 421,2 тыс. рублей, освоено 15 565,3 тыс. рублей), «Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-3 в г. Нарьян-Маре» (запланировано 14 550,9 тыс. рублей) - работы выполняются с отставанием от графика производства в связи с несвоевременной поставкой материала по вине подрядной организации;

- «Реконструкция ГКНС в г. Нарьян-Маре» - запланировано 12 773,4 тыс. рублей, кассовое исполнение и освоение 8 570,0 тыс. рублей. Работы ведутся согласно графика производства, однако подрядная организация несвоевременно представляет документы на оплату;

- «Перевод на полное благоустройство жилых домов п. Новый в г. Нарьян-Маре» - запланировано 13,8 тыс. рублей. По причине длительной процедуры согласования конкурсной документации, аукцион объявлен с опозданием (06.09.2013 года). Подведение итогов аукциона прошло 30.09.2013 года.

Полностью освоены остатки средств окружного бюджета 2011 года в размере 652,0 тыс. рублей по мероприятию «Строительство КОС в п. Бондарка с корректировкой ПСД», а также остатки средств окружного бюджета 2012 года в сумме 68 463,6 тыс. рублей по мероприятиям:

- «Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре»;

- «Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара»;

- «Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-3 в г. Нарьян-Маре»;

- «Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора с КНС в п. Искателей»;

- «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб.м. в сутки в п. Искателей»;

- «Строительство водовода с разработкой ПСД в п. Харута».

Код Целевой Статьи 522 59 00 Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергоснабжения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 -2015 годы».

В январе - сентябре 2013 года на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 146 652,8 тыс. рублей. Фактически исполнено 43 603,7 тыс. рублей, или 29,3 процента. Перечисленные средства освоены полностью. Кроме того, освоены средства 2012 года в сумме 35 926,8 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составило 31,6 процентов от запланированных на девять месяцев текущего года лимитов, МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 12,1 процентов. МО Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» - запланированные средства не освоены.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено рядом причин:

- «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» - запланировано 9 365,1 тыс. рублей, кассовое исполнение и освоение 4 214,8 тыс. рублей. Установка приборов учета осуществляется тремя ресурсоснабжающими организациями. Рассматривается вопрос о привлечении дополнительных организаций для выполнения работ. В связи с этим срок исполнения работ перенесен на ноябрь 2013 года;

- «Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - запланировано 3 987,5 тыс. рублей. Неосвоение средств в третьем квартале 2013 года обусловлено поздним заключением муниципального контракта (13.09.2013 года), срок выполнения которого 90 дней;

- «Строительство ДЭС в д. Чижа» - запланировано 8 007,2 тыс. рублей, кассовое исполнение и освоение - 5 311,4. Работы завершены. Оплата задерживается в связи с проверкой исполнительной документации;

- «Строительство ДЭС (п. Индига)» - запланировано 1 800,00 тыс. рублей. Дважды проведенные торги не состоялись. В дальнейшем был подготовлен пакет документов для заключения контракта с единственным участником контракт направлен на подписание;

- «Строительство ДЭС (д. Кия)» - запланировано 7 561,4 тыс. рублей. Длительная доставка материалов повлекла задержку строительства. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 30.10.2013 года;

- «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - запланировано 8 135,3 тыс. рублей. Неосвоение средств обусловлено длительным процессом согласования графика установки приборов учета с ресурсоснабжающими организациями;

- «Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п. Индига – п. Выучейский» - запланировано 38 743,9 тыс. рублей. Невозможность проведения работ в болотистой местности, оставшейся части высоковольтной трассы ЛЭП п. Индига – п. Выучейский в летний период времени. Завершение работ планируется в течении 1,5 месяцев после промерзания грунта на глубину, необходимую для проезда и работы тяжелой техники;

- «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций в с. Ома, НАО» - запланировано 8 065,5 тыс. рублей. Реализация мероприятия не начата по причине продолжительного процесса получения положительного заключения достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта и задержки доставки материалов и оборудования;

- «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций в с. Нижняя Пеша, Ненецкий автономный округ» - запланировано 11 300,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия не начата по причине продолжительного процесса получения положительного заключения достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта и задержки доставки материалов и оборудования;

- «Разработка проектной документации для газификации д. Устье» - запланировано 836,6 тыс. рублей. В связи с длительной процедурой получения технических условий от ООО «Газпром Газораспределение» реализация мероприятия переносится на 2014 год. Предложения по корректировке лимитов бюджетных ассигнований 2013 года направлены в Управление финансов Ненецкого автономного округа;

- «Реконструкция ЛЭП в д. Пылемец» - запланировано 1 650,0 тыс. рублей. Работы завершены. Подрядчиком готовится исполнительная документация;

- «Реконструкция ЛЭП в д. Андег» - запланировано 3 350,0 тыс. рублей. Работы завершены. Подрядчиком готовится исполнительная документация;

- «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар (раздел электроснабжения)» - запланировано 14 510,0 тыс. рублей, освоено 8 120,2 тыс. рублей. Низкий процент освоения связан с задержкой доставки оборудования;

- «Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер – п. Харьягинский, с разработкой ПСД» - запланировано 5 423,9 тыс. рублей, кассовое исполнение и освоение - 3 796,7 тыс. рублей. Контракт на разработку проектной документации исполнен с опозданием. Проект направлен на согласование в УС и ЖКХ НАО;

- «Проведение обязательного энергетического обследования учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа» - запланировано 1 939,7 тыс. рублей. По заключенным государственным контрактам работа подрядчиком не выполняется. Ведется претензионная работа для направления документов в арбитражный суд;

- «Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - запланировано 1 385,0 тыс. рублей. Неосвоение связано с поздним объявлением конкурса на право заключения контракта на выполнение работ.

В отчетном периоде освоены остатки средств окружного бюджета, перечисленные в 2012 году, в сумме 35 926,8 тыс. рублей (МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 520,1 тыс. рублей, МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 35 406,7 тыс. рублей) по мероприятиям:

- «Строительство ДЭС в д. Чижа»;

- «Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Макарово»;

- «Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, трансформаторная подстанция в п. Выучейский»;

- «Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п. Индига – п. Выучейский»;

- «Проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского МУ «ПОК и ТС»;

- «Проведение обязательного энергетического обследования  объектов Нарьян-Марского МУ «КБ и БО».

Код Целевой Статьи 522 60 00 Долгосрочная целевая программа «Поддержка сельского потребительского рынка на 2011 -2015 годы».

На реализацию программных мероприятий на девять месяцев 2013 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 74 464,8 тыс. рублей. Фактически исполнено 66 173,5 тыс. руб. или 88,9 процента.

Все субсидии, предусмотренные в рамках программы, направлены на возмещение части затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при выполнении работ, оказании услуг и, в соответствии с установленными порядками, носят заявительный характер. Субсидии перечисляются согласно заключенным Соглашениям о предоставлении субсидии,  по фактически представленным отчетам.

Код Целевой Статьи 522 61 00 Долгосрочная целевая программа «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы».

На реализацию программных мероприятий на девять месяцев 2013 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 304 719,9 тыс. рублей. Фактически исполнено 246 347,8 тыс. рублей, или 80,8 процента. Освоение – 232 274,5 тыс. рублей.

В рамках программы государственному заказчику - Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 231 757,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 218 971,5 тыс. рублей или 94,5 процента от запланированных ассигнований. Средства освоены полностью.

МО «Муниципальный район «Заполярный район» перечислены субсидии в сумме 37 002,1 тыс. рублей или 83,0 процента от плана за январь – сентябрь 2013 года. Не освоены средства на приобретение самоходной баржи в п. Бугрино. Мероприятие исключается.	Средства, запланированные на разработку проектной документации на строительство рыбоводного завода для воспроизводства и восполнения запасов сиговых пород рыб на р. Куя в районе о. Харитоново, освоены не полностью. Изменены сроки работ в связи с изменением технического задания (увеличение мощности проектируемого предприятия). Для завершения работ необходимо осуществить межевание земельных участков и выдать технические условия на газоснабжение.

Предоставление субсидий юридическим лицам осуществлялось в  соответствии с представленной отчетностью.

В рамках программы государственному заказчику Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа на девять месяцев текущего года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 843,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1257,0 тыс. рублей или 2,7 процента от плана за январь – сентябрь 2013 года.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 18 095,8 тыс.рублей на строительство фермы на 50 голов, в с. Ома. Строительство приостановлено, устраняются ошибки в проектной документации, выявленные в ходе строительства.

На строительство объекта «Рыбоприемный пункт в с. Несь» заключен государственный контракт. Цена контракта - 35 435,0 тыс. рублей, срок исполнения – июль 2014 года. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. На объекте выполнено погружение свай, заливка ростверков, ведутся подготовительные работы по возведению металлокаркаса.

На разработку ПСД для строительства фермы на 400 голов, в том числе 200 коров в с. Коткино заключен контракт. Цена контракта – 1 777,83 тыс. рублей. Срок исполнения - 11.09.2013 года. Финансирование по объекту в отчетном периоде за счет средств окружного бюджета 2013 года предусмотрено в сумме – 717,6 тыс. рублей. Освоение - 202,2 тыс. рублей. За счет остатков прошлых лет перечислено – 1 000,0 тыс. рублей, исполнение и освоение за счет средств окружного бюджета составило – 1 000,0 тыс. рублей. Разработаны проектные решения. В настоящее время осуществляется государственная экспертиза проекта. Положительное заключение государственной экспертизы ожидается в начале октября 2013 года.

По мероприятиям КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»:

Реконструкция теплицы  производственной  площадью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

Заключен контракт от 30.12.2011 года. Подрядчик ООО «ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ». Цена контракта - 85937,41 тыс. рублей. Срок исполнения - 31.10.2012 года.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены.

С 2012 года подрядчиком выполнены работы по забивке свай, устройству цоколя, монтажу колонн и ферм, фундамент, монтаж металлоконструкций. В 2013 году подрядчик к работам не приступил. Принято решение о расторжении государственного контракта. Проводится работа по сверке выполненных объемов работ, поставленного материала, составлению акта сверки.

Разработка ПСД на реконструкцию тепличного комбината в г. Нарьян-Мар.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей. Исполнение и освоение - 646,9 тыс. рублей или 43,1 процента от лимита. В результате проведения конкурсных процедур заключен контракт на сумму 813,3 тыс. рублей. Срок исполнения - 28.02.2013 года. В отчетном периоде оплачены услуги государственной экспертизы в сумме 148,1 тыс. рублей, услуги по согласованию  проекта газораспределительной системы в части реконструкции котельной в сумме 10,8 тыс. рублей и услуги по проектированию котельной в сумме 488,0 тыс. рублей. В рамках осуществления мероприятия разработан проект для строительства котельной для теплиц. На отчетную дату получено положительное заключение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. В связи с тем, что стоимость услуг государственной экспертизы проекта оказались меньше запланированной, выделенные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме.

Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации.

За девять месяцев 2013 года на подготовку проектной документации предусмотрено 510,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 407,9 тыс. рублей или 79,9 процента. Оплачены услуги по разработке проекта. Проектная документация разработана и направлена на проверку достоверности сметной стоимости. В связи с тем, что экспертиза проекта не потребовалась, бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме.

На начало строительства предусмотрено 990,0 тыс. рублей. Средства не освоены. Проведены торги. Заключен контракт на строительство объекта. Цена контракта - 13 234,8 тыс. рублей. Срок исполнения – февраль 2014 года. Неосвоение лимитов произошло по причине позднего заключения контракта. Подрядчик производил подготовительные работы, в том числе по завозу строительных материалов, акты выполненных работ к оплате не представлялись.

Строительство фермы на 600 голов в п. Факел.

На отчетный период на подготовку проектной документации предусмотрено финансирование в сумме – 2 060,0 тыс. рублей. Средства не освоены. В декабре 2011 года заключен контракт. Цена контракта – 4 120 тыс. рублей, срок исполнения -  30.09.2012 года, срок сдачи готового проекта – сентябрь 2012 года. На отчетную дату получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проект направлен на  повторную государственную экспертизу за счет подрядчика. С подрядчиком ведется претензионная работа. Неосвоение средств вызвано медленным устранением замечаний экспертизы проектировщиком.

Строительство сельскохозяйственного рынка с разработкой ПСД.

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в сумме 2 970,0 тыс. рублей. Средства не освоены. Осуществляется сбор исходных данных, формирование земельного участка, подготовка технического задания на проектирование. Неосвоение средств вызвано отсутствием земельного участка. В настоящее время идет формирование земельного участка в районе ул. Авиаторов.

В рамках программы государственному заказчику Управлению государственного имущества Ненецкого автономного округа всего на реализацию программных мероприятий на девять месяцев 2013 года было предусмотрено 26 119,2 тыс. рублей. Исполнение – 100,0 процентов.

Код Целевой Статьи 522 66 00 Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012 - 2015 годы».

На реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 942,5 тыс. рублей. Средства не освоены. Заявок на финансирование запланированных мероприятий от Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» не поступало.

По информации Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» причина невыполнения мероприятий Программы следующая:

| Наименование | Причины |
| --- | --- |
| Приобретение и установка контейнеров для сбора отходов в п. Искателей | Отсутствует схема сбора и вывоза отходов. |
| Приобретение транспорта для вывоза отходов в п. Искателей | Отсутствует схема сбора и вывоза отходов. |
| Строительство контейнерных площадок, с разработкой ПСД в п. Искателей | По реализации данного пункта в течение года позиция Администрации Заполярного района заключалась в ожидании выборов главы поселка Искателей. В сентябре 2013 года поступило обращение Администрации Заполярного района о переименовании данного мероприятия. |

По реализации мероприятия «Приобретение и установка контейнеров для сбора отходов в п. Искателей» аукцион объявлен 27.09.2013 года.

По реализации мероприятия «Приобретение транспорта для вывоза отходов в п. Искателей» администрацией поселка Искателей проведен аукцион 01.10.2013 года.

Прочие целевые программы

Код Ц.Ст. 522 10 00 Экономически значимая региональная программа развития традиционной для Ненецкого автономного округа подотрасли сельского хозяйства «Развитие северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013-2017 годы».

На девять месяцев 2013 года предусмотрено 130 157,5 тыс. рублей для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в части расходов на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.

Кассовое исполнение – 111 064,0 тыс. руб. или 85,3 процента от запланированных средств. Фактически освоено – 9 827,2 тыс. рублей.

ОАО «Мясопродукты не освоены средства в сумме 101 236,8 тыс. рублей, выделенные на приобретение, поставку и монтаж технологических комплексов по убою и первичной переработке оленей. Решается вопрос о выделении земельных участков, ведутся переговоры с поставщиками. Не перечислялись субсидии сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в части расходов на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве в связи с отсутствием заявлений от окружных хозяйств на получение субсидии.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 15 045,0 тыс. рублей, предусмотренные на выделение субсидий в целях возмещения затрат в части расходов на проведение просчетов оленей, проведение зоотехнических мероприятий и охрану оленьих пастбищ в связи с переносом выполнения работ на четвертый квартал текущего года.

Код Ц.Ст. 522 11 00 Развитие торговли на территории Ненецкого автономного округа на 2013-2015 годы.

В отчетном периоде на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 22 281,2 тыс. рублей. Фактически исполнено 22 106,2 тыс. рублей, или 99,2 процента.

МО «Муниципальный район «Заполярный район» перечислены субсидии в сумме 22 106,2 тыс. рублей (100,0 процентов) на возмещение части расходов юридическим лицам на приобретение и поставку модульных зданий магазинов, на приобретение и поставку транспортных средств для субъектов торговли в сельские населенные пункты. На 01.10.2013 года средства освоены в сумме 2 696,5 тыс. рублей.

Не освоены средства на предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с доставкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, молочных смесей и каш, сухого молока в сельские населенные пункты  в сумме 2 862,5 тыс. рублей в связи с отсутствием порядка предоставления указанных субсидий. Не освоены средства в сумме 3 870,0 тыс. рублей на приобретение и поставку модульных зданий магазинов, в сумме 12 677,2 тыс. рублей на приобретение и поставку транспортных средств для субъектов торговли в сельских населенных пунктах.

Код Ц.Ст. 522 12 00 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа».

В отчетном периоде на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4 690,0 тыс. рублей. Средства не освоены. Размер софинансирования за счет средств Федерального бюджета запланирован в сумме 4 690,0 тыс. рублей.

Ведется работа по заключению соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении федеральных средств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в округе.

В сентябре текущего года проведены конкурсные отборы по предоставлению субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства. Ведется работа по заключению соглашений с победителями конкурсов. Средства планируется перечислить в четвертом квартале 2013 года.

# Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа, не включенные в целевые программы.

На реализацию инвестиционных проектов, не включенных в окружные целевые программы на девять месяцев 2013 года предусмотрено 362 916,7 тыс. рублей, фактически исполнено 169 806,2 тыс. рублей, или 46,8 процента.

Данные о выполнении непрограммной части строительной программы в разрезе отраслей экономики представлены в таблице:

(тыс. рублей)

| Направление финансовых ресурсов | План 2013 год | Лимит бюджетных обязательств на 9 месяцев 2013 г | Исполнено за 9 месяцев 2013 г | Фактическое освоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 446 908,2 | 362 916,7 | 169 806,2 | 176 542,1 |
| Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| общегосударственные вопросы | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000, | 12 000,0 |
| Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | 434 908,2 | 350 916,7 | 157 806,2 | 164 542,1 |
| в том числе за счет остатков средств 2011 г. |  |  |  | 6 735,9 |
| общегосударственные вопросы | 21 102,8 | 18 948,9 | 15 741,1 | 15 741,1 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 49 808,4 | 49 808,4 | 38 724,3 | 38 724,3 |
| национальная экономика | 52 254,6 | 25 000,2 | 0,0 | 0,0 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 42 083,0 | 27 083,0 | 2 274,4 | 2 274,4 |
| образование | 30 000,0 | 15 000,0 | 49,1 | 49,1 |
| здравоохранение | 232 613,4 | 211 050,8 | 98 291,9 | 105 027,8 |
| физическая культура и спорт | 7 046,0 | 4 025,4 | 2 725,4 | 2 725,4 |

Административное здание для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 138,1 тыс. рублей (на проектирование). Кассовое исполнение составило 121,9 тыс. рублей, оплачены услуги государственной экспертизы. Государственный контракт от 10.09.2009 года, генеральный проектировщик – ФГУП ЦПО при Спецстрое России, цена контракта – 4 490, тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2013 года проектно-сметная документация изготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы по проектированию не оплачены в связи с ликвидацией филиала ФГУП ЦПО при Спецстрое России. Вопрос оплаты находится в стадии решения.

Административное здание по ул. Победы для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД:

В 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 300,0 тыс. рублей. В апреле 2013 года заключен государственный контракт с ООО ПТИ «Липецкагропромтехпроект» на проектирование объекта в сумме 1 694,9 тыс. рублей. Экономия составила 605,0 тыс. рублей. Подрядчиком эскизный проект  подготовлен, эскиз рассмотрен.

В связи с необходимостью уточнения технического задания работы по разработке проектной документации приостановлены. По предварительным данным запланированное к строительству здание не может быть расположено на выделенном земельном участке. Ведется работа по изменению этажности здания и решается вопрос выделения нового земельного участка. Бюджетные ассигнования в сумме 169,5 тыс. рублей перенесены с 2013 года в 2014 год для оплаты последнего этапа работ.

Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул.Выучейского д. 14 (276,4 кв.м.) с разработкой ПСД:

Лимит бюджетных ассигнований на девять месяцев 2013 года составляет 4 739,8 тыс. рублей. Сумма контракта составила 4 716,1 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 23,7 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

На отчетную дату проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.

Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул.Выучейского д.14 (798,9 кв.м.) с разработкой ПСД:

Лимит бюджетных ассигнований на девять месяцев 2013 года составляет 11 627,4 тыс. рублей 24 июня 2013 года заключен государственный контракт, срок исполнения - 24 августа 2013 года, стоимость работ по контракту -  496,2 тыс. рублей. Экономию по торгам в сумме 131,2 тыс. рублей предлагается исключить из бюджета 2013 года.

На отчетную дату проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.

Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул. им. Тыко-Вылко, с разработкой ПСД:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено 190,5 тыс. рублей или 64,0 процента от годового лимита. Средства не освоены. Выделенные бюджетные ассигнования предполагалось направить на оплату первого этапа по разработке проекта. В связи с коротким сроком  исполнения контракта, поэтапная оплата работ не предусмотрена. В связи с отсутствием исходных данных для составления технического задания на проектирование, контракт на разработку проекта заключен только в июле 2013 года со сроком исполнения - ноябрь 2013 года.

На отчетную дату проект изготовлен. При проверке были выявлены замечания, проект направлен подрядчику на исправление.

Строительство спасательного центра в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 49 808,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 38 724,3 тыс. рублей или 96,3 процента от лимита. Заключен государственный контракт на строительство второго этапа, срок исполнения 28.02.2013 года, стоимость работ по контракту - 89 808,4 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 907,2 тыс. рублей.

Запланированные средства предполагалось направить на оплату работ по строительству второго этапа и начало строительства третьего этапа. На отчетную дату контракт на строительство второго этапа не закрыт, работы выполнены с замечаниями, плановая сдача объекта до 10.10.2013 года. С подрядчиком велась претензионная работа.

Учитывая нарушения сроков по строительству второго этапа спасательного центра, контракт на строительство следующего этапа был заключен в более поздние сроки. Срок исполнения контракта на строительство третьего этапа – сентябрь 2014 года, стоимость работ 88 480,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «СТК-Нарьян-Мар». На отчетную дату работы к оплате по строительству подрядчиком не предъявлялись, идет закупка материалов.

Строительство Ненецкой станция по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено денежных средств в размере 25 000,2 тыс. рублей или 50 ,0 процентов от годового лимита. Средства не освоены

В июле 2013 года заключен контракт на строительство объекта, срок исполнения – декабрь 2014 года, стоимость работ по контракту - 129 511,3 тыс. рублей. В связи с длительным прохождением государственной экспертизы (получено три отрицательных заключения) и достоверности сметной стоимости, контракт на строительство объекта заключен в более поздние сроки, чем планировалось ранее.

Выделенные бюджетные ассигнования освоить до конца 2013 года не представляется возможным, в связи с чем направлена заявка об уменьшении финансирования мероприятия.

Административное здание для учреждений и унитарных предприятий Ненецкого автономного округа:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 2 254,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. На отчетную дату техническое задание на проектирование подготовлено и направлено на согласование в Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. Ведется работа по выделению земельного участка.

Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 27 083,0 тыс. рублей или 64,3 процента от годового лимита. Кассовое исполнение составило 2 274,4 тыс. рублей или 8,3 процента. В октябре 2012 года был заключен контракт на строительство, подрядчик ОАО «Нарьян-Марстрой», срок исполнения - июнь 2013 года, стоимость работ - 63 080,623 тыс. рублей. Объект - трехэтажный 24-х квартирный жилой дом, общая площадь квартир 336,42 кв. метров. В 2012 году выполнены работы по устройству фундамента и цокольного этажа.

В 2013 году строительство объекта осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ. На отчетную дату работы не ведутся.

Подрядчик на рабочих совещаниях обосновывает нарушение сроков, установленных графиком производства работ, задержкой поставки материалов и отсутствием денежных средств, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ. На отчетную дату материалы не доставлены. С подрядчиком ведется претензионная работа, сумма по претензии составила 162,9 тыс. руб. Решается вопрос о расторжении контракта на строительство.

Здание «Молодежного центра», разработка проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 15 000,0 тыс. рублей или 50,0 процентов от годового лимита. Кассовое исполнение  - 49,1 тыс. рублей или 0,3 процента. В отчетном периоде оплачены услуги по оформлению документации на земельный участок. Проектная документация изготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости.

Размещение аукциона в 2013 году не представляется возможным из-за недостаточности финансирования мероприятия. Учитывая сложившуюся ситуацию, освоить средства бюджета в 2013 году невозможно, в связи с этим направлено предложение об уменьшении финансирования мероприятия.

Инфекционное отделение на 50 коек в г. Нарьян-Маре, корректировка проектной документации:

На девять месяцев 2013 года средства бюджетные ассигнования не запланированы.

В мае текущего года заключен государственный контракт на проектировку проектной документации, срок исполнения 25.04.2014 года, стоимость работ -1 906,4 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 2 426,4 тыс. рублей. Проект направлен на государственную экспертизу.

Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», разработка проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 5 779,0 тыс. рублей или 91,5 процента от годового лимита. Средства не освоены. В 2012 году заключен государственный контракт на проектирование, срок исполнения 05.12.2012 года, стоимость 5 310,1 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных средств связано с длительным согласованием эскизного проекта и фасадов здания Ненецкой окружной больницей, что не позволило подрядчику в установленные сроки разработать проект. На отчетную дату 1 этап по проекту подготовлен (проектная документация), решен вопрос с земельным участком.

Длительные согласования с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» расположений отделений и кабинетов, поэтажных решений не позволило оплатить выполненные работы подрядчику. Согласования с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» длятся более года и значительно задерживают реализацию мероприятия.

Перепланировка помещений отделения операционного блока и отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии (ОАРИТ) с заменой инженерных сетей на 4 этаже здания ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», разработка проектной документации»:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены средства в сумме 500,0 тыс. рублей или 50,0 процентов от годового лимита. Средства не освоены.

Заключен государственный контракт на проектирование, срок исполнения - сентябрь 2013 года, стоимость работ по контракту - 968,5 тыс. рублей. В сентябре текущего года проект изготовлен и направлен на проверку, положительное заключение не получено, в связи с этим работы не оплачены.

Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 166 823,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 75 969,8 тыс. рублей или 45,5 процентов. Перечислено подрядчику 75 969,8 тыс. рублей, освоено за этот же период 82 723,7 тыс. рублей, в том числе в счет ранее выданных авансов 6 753,9 тыс. рублей.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт с ОАО «Нарьян-Марстрой», срок выполнения работ по контракту – июль 2013 года, стоимость строительства - 398 427,295 тыс. руб. Строительство объекта осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ.

Подрядчик на рабочих совещаниях обосновывает нарушение сроков, установленных графиком производства работ отсутствием денежных средств, задержкой поставки материалов. С подрядчиком ведется претензионная работа.

Здание поликлиники ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», обследование, разработка проектной документации в целях реконструкции:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 80,3 тыс. рублей. Средства не освоены.

В августе 2011 года заключен контракт на разработку проекта, стоимость работ по контракту – 802,589 тыс. руб., срок исполнения контракта – январь 2012 года. Проект подрядчиком был изготовлен и сдан на государственную экспертизу в конце августа 2012 года.

Запланированные бюджетные средства предполагалось направить на оплату работ по контракту. В связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы проекта по настоящее время не получено, расчет с подрядчиком не произведен. Ведется претензионная работа.

Строительство ФАП в с. Шойна с разработкой ПСД:

На девять месяцев 2013 года предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 4 000,1 тыс. рублей или 50,0 процентов от годового лимита. Кассовое исполнение - 2 735,4 тыс. рублей или 68,3 процента.

В феврале 2013 года заключен государственный контракт на строительство  объекта. Срок окончания строительства – январь 2014 года. Стоимость работ по контракту - 7 906,6 тыс. рублей.

Не освоение выделенных бюджетных средств связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ. На отчетную дату ведутся строительно-монтажные работы (нулевой цикл и коробка здания готовы, устанавливаются окна, двери, подача отопления, начало внутренних работ).

Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», разработка ПСД:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 33 868,4 тыс. рублей или 81,0 процент от годового лимита. Кассовое исполнение - 19 586,6 тыс. рублей или 57,8 процента.

Заключен государственный контракт на строительство на сумму 48 379,4 тыс. руб., подрядчик – ОАО «Нарьян-Марстрой», срок исполнения контракта - октябрь 2013 года. Экономия по итогам торгов составила 13 879,261 тыс. руб.

Отставание от заявленных сроков по некоторым видам работ до трех-четырех месяцев. Причина – длительная закупка и доставка материалов подрядчиком, отсутствие рабочих бригад. Ведется претензионная работа.

Корректировка проектной документации на строительство объекта «Профилакторий в Ненецком автономном округе»:

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены. Получен проект профилактория. Не определен статус объекта.

Реконструкция здания по ул. Губкина 15А с разработкой проектной документации:

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены. Заключен государственный контракт на проектирование срок исполнения - 20.08.2013 года, стоимость работ - 392,9 тыс. рублей. В отчетном периоде проведено обследование здания, по результатам которого принято решение, совместно с Управлением государственного имущества, о расторжении контракта с проектировщиком, в связи с невозможностью исполнения предмета контракта.

Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Гараж ГБУЗ «Ненецкая окружная больница»:

В отчетном периоде финансирование мероприятия не предусмотрено. Проведено два аукциона, которые не состоялись в виду отсутствия заявок.

Дом ребенка, разработка проектной документации:

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Подготовлено техническое задание на проектирование и отправлено на согласование в ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с поражением нервной системы, нарушением психики». На 01.10.2013 года земельный участок не выделен.

Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей. Средства не освоены.

В марте 2013 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Стоимость работ - 3 492,687 тыс. рублей. Срок исполнения  - февраль 2014 года. Выполнены изыскания, эскизный проект предоставлен. Акты и счета к оплате подрядчиком не представлены.

Водно-спортивный комплекс в г. Нарьян-Маре, подготовка проектной документации:

На девять месяцев 2013 года предусмотрено 3 725,4 тыс. рублей Кассовое исполнение - 2 725,4 тыс. рублей или 73,1процента.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт на разработку ПСД, срок исполнения 31.05.2012 года. Проект сдан 7 сентября 2012 года. Выделенные бюджетные ассигнования предполагалось направить на  окончательный расчет по государственному контракту на разработку проектно-сметной документации. В июне текущего года получено отрицательное заключение достоверности сметной стоимости, из-за чего оплата не была произведена. Подрядчик отказался исправлять замечания проверки, мотивируя это отсутствием в контракте таких условий. На отчетную дату вопрос по исправлению замечаний не решен.